Codex 실행용 구현 런북(RUNBOOK)

단계별 태스크 · 입력/출력 계약 · 테스트 · 완료 정의(DoD)

| 버전 | v0.1 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-02-18 |
| 읽는 법 | 섹션 순서대로 Codex에게 태스크를 위임하면 된다 |
| 핵심 원칙 | 작게 만들고(작동), 측정하고(로그), 반복한다(사전/규칙 확장) |

## 문서 통제(Revision History)

| 버전 | 날짜 | 작성/수정자 | 변경 요약 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-02-18 | ChatGPT | 초안 작성 (구현 태스크/계약/테스트/운영 절차) |

# 0. 운영 전제

이 런북은 '로컬 macOS'에서 돌아가는 파이프라인을 기준으로 한다.

모든 단계는 idempotent(중복 실행해도 결과가 깨지지 않음)하도록 설계한다.

LLM을 사용할 경우 프롬프트/모델 버전을 반드시 기록한다(재현성).

# 1. 사전 준비(로컬 환경 세팅)

1.1 필수 소프트웨어

Python 3.11+ (권장)

Homebrew (패키지 설치 편의)

git

SQLite (기본 내장 또는 brew sqlite)

1.2 프로젝트 초기화 체크리스트

repo 생성 및 기본 구조 생성(TECHSPEC 2장 참고).

pyproject.toml에 의존성 선언(예: requests, beautifulsoup4, feedparser, newspaper3k(선택), pydantic/sqlmodel, rich, tenacity).

.env.example 작성(OPENAI_API_KEY 등 비밀키).

pre-commit(선택): ruff/black/pytest 설정.

# 2. 태스크 백로그(권장 순서)

각 태스크는 '입력/출력 계약', '완료 정의(DoD)', '테스트'가 포함된다. Codex에게는 태스크 단위로 시키는 것을 권장한다.

## T01. DB 스키마 및 마이그레이션

목표: articles/poll_measures 등 핵심 테이블을 생성하고, 로컬에서 upsert가 가능하도록 한다.

입력/출력 계약

입력: 없음(초기화).

출력: data/db/polls.sqlite 생성 및 테이블 생성.

완료 정의(DoD)

pytest에서 DB 연결/테이블 존재 확인 테스트 통과.

PRAGMA foreign_keys=ON 설정이 적용됨(가능하면).

테스트

tests/test_db_schema.py: 테이블 목록, 주요 컬럼 존재, FK 제약 유효성 확인.

# 예: 간단한 스키마 smoke test

def test_tables_exist(engine):

assert has_table(engine, "articles")

assert has_table(engine, "poll_measures")

## T02. URL 발견(Discovery): RSS + Seed

목표: sources.yaml에 등록한 RSS/섹션 URL에서 신규 기사 URL을 수집해 articles 큐에 넣는다.

입력/출력 계약

입력: configs/sources.yaml (RSS 목록, seed 목록, 키워드 목록).

출력: discovered_urls.jsonl 또는 DB의 article_fetch_log에 pending으로 insert.

완료 정의(DoD)

RSS 1개 이상에서 최신 항목 10개를 정상 수집.

URL 정규화(utm 제거 등) 및 중복 제거.

테스트

fixtures로 샘플 RSS XML을 두고 feedparser.parse() 결과를 검증.

참고: feedparser는 RSS/Atom 다수 형식을 처리한다.

## T03. Fetcher: HTTP 수집 + 캐시 + robots

목표: URL을 가져와 raw_html로 저장하고, 실패/재시도 로직을 갖춘다.

입력/출력 계약

입력: url

출력: data/raw_html/{sha256(url)}.html, fetch_log 업데이트

완료 정의(DoD)

HTTP 200이면 캐시 저장, 4xx/5xx는 error_code와 함께 기록.

도메인별 rate limit 및 재시도(backoff).

robots.txt를 확인하고 disallow면 스킵(정책에 따라).

테스트

requests를 mocking해서 200/404/500 케이스 테스트.

# robots.txt 준수는 RFC 9309의 규칙을 따라야 함

# (프로덕션에서는 robots.txt parser를 사용하거나 최소 구현)

## T04. 기사 본문 파싱: HTML -> clean text

목표: HTML에서 본문 텍스트, 제목, 작성시각을 최대한 안정적으로 뽑는다.

전략

우선순위 1: OpenGraph/메타 태그 (title, published_time).

우선순위 2: readability/trafilatura/newspaper3k 등의 본문 추출기(언론사별 adapter 가능).

우선순위 3: soup.select 기반 fallback(사이트별 규칙).

입력/출력 계약

입력: raw_html 파일

출력: extracted_text 파일 + articles 테이블 content_text 업데이트

완료 정의(DoD)

샘플 기사 20개에서 본문 길이(문자수) > 1,000 이상 확보(너무 짧으면 실패 처리).

본문에서 광고/메뉴/댓글 영역 제거.

테스트

fixtures/sample_articles에 저장한 HTML로 본문 추출 회귀 테스트.

## T05. 여론조사 기사 분류(Classify)

목표: '여론조사 수치가 있는 기사'만 추출기로 넘긴다.

1차 규칙(권장)

키워드: 여론조사/지지율/가상대결/표본오차/오차범위/적합도

수치 패턴: % 또는 '포인트' 동반 숫자

동시 등장 조건: (키워드) AND (% 패턴) AND (인물명/직위 단서) 중 2개 이상

2차 모델(선택)

LLM에 'is_poll: true/false' JSON만 반환시키고, 토큰/비용을 제한.

완료 정의(DoD)

샘플 100개에서 precision 우선(>=0.9)으로 튜닝; recall은 추후 개선.

테스트

양성/음성 기사 fixture를 만들고 분류 정확도 확인.

## T06. 규칙 기반 추출기(extract_rules.py)

목표: 가장 흔한 패턴부터 안정적으로 뽑는다(후보-%, 범위, 괄호).

필수 출력 스키마: List[PollMeasureDraft]

PollMeasureDraft = {

"pollster_raw": "...",      # 기사 표현 그대로

"region_raw": "...",

"office_raw": "...",

"metric_raw": "...",        # 문장/키워드 기반

"entity_name_raw": "...",   # 후보명 등

"value": 40.0 | null,

"value_min": 53.0 | null,

"value_max": 55.0 | null,

"unit": "%",

"margin_of_error": 3.1 | null,

"evidence_text": "..."

}

규칙 예시

# 1) 후보 vs 후보 패턴

(?P<a_name>[가-힣]{2,4})\s*(?P<a_val>\d{1,2}(?:\.\d)?)%\s*(?:vs|대)\s*

(?P<b_name>[가-힣]{2,4})\s*(?P<b_val>\d{1,2}(?:\.\d)?)%

# 2) 괄호 패턴: MBC(정원오 40%, 오세훈 36%)

(?P<pollster>[A-Z]{2,4})\s*\(\s*

(?P<a_name>[가-힣]{2,4})\s*(?P<a_val>\d{1,2}(?:\.\d)?)%\s*,\s*

(?P<b_name>[가-힣]{2,4})\s*(?P<b_val>\d{1,2}(?:\.\d)?)%\s*\)

# 3) 범위 패턴: 53~55%

(?P<metric>[가-힣A-Za-z0-9·\s]+?)\s*(?P<min>\d{1,2})\s*[~\-]\s*(?P<max>\d{1,2})%

완료 정의(DoD)

사용자 예시 기사에서 최소: 서울시장(KBS/MBC/SBS) 후보 2명씩, 국정안정론/견제론 범위/단일값을 레코드로 생성.

evidence_text가 비어있지 않음(최소 문장 단위).

테스트

사용자 예시 기사 텍스트를 fixture로 넣고 예상 레코드 개수/값 검증.

## T07. LLM 추출기(extract_llm.py) + 검증기(validate.py)

목표: 규칙이 놓치는 복잡한 문장을 구조화. 단, 반드시 검증 통과한 레코드만 적재.

프롬프트 요구사항

JSON only 출력(설명 금지).

값이 없으면 null로.

기사에 없는 사실을 생성하지 말 것(= hallucination 방지 문구 포함).

완료 정의(DoD)

LLM 결과에서 0-100, region/office 누락 시 경고/부분 저장 정책 구현.

extractor_version(모델+프롬프트 해시) 저장.

테스트

LLM 호출은 mocking. validate가 잘못된 수치를 reject하는지 테스트.

## T08. 정규화(normalize.py)

목표: draft 레코드를 canonical 키로 통일한다.

입력/출력 계약

입력: PollMeasureDraft + normalization.yaml

출력: PollMeasure(정규화된 키 포함)

완료 정의(DoD)

pollster_raw='방송3사'가 각 pollster로 분해 불가하면 pollster='KBS|MBC|SBS'로 분리하지 않고, 'pollster_group' 필드에 저장하는 정책 확정.

region/office/metric 매핑 성공률을 로그로 측정.

테스트

대표 매핑 케이스 50개를 단위 테스트로 고정(회귀 방지).

## T09. 적재(load.py) + upsert

목표: articles와 poll_measures를 upsert로 저장한다.

완료 정의(DoD)

동일 기사 재실행 시 poll_measures가 중복 생성되지 않음(자연키/유니크 인덱스 필요).

기사/레코드의 content_hash로 변경 감지 후 재처리 가능.

테스트

같은 fixture를 2회 적재 후 row count 변화 없는지 확인.

## T10. 시계열 조회 및 대시보드

목표: 최소 기능 UI로 추세선 확인.

필터: region, office, metric, pollster, entity_name, 기간.

차트: Plotly line chart, 이동평균 옵션.

내보내기: 현재 필터 결과 CSV 다운로드.

완료 정의(DoD)

예시 지표(서울시장-정원오/오세훈)에서 날짜 축으로 선이 그려짐.

각 포인트 클릭 시 source_url/evidence_text 표시.

# 3. 엔드투엔드 실행 스크립트(run_daily.py) 계약

run_daily.py는 아래 순서를 보장한다.

discover: 신규 URL 수집

fetch: 신규 URL HTML 다운로드

parse: 본문 텍스트 추출

classify: 여론조사 기사만 선택

extract: rules 먼저, 부족하면 llm 보강(옵션)

normalize & validate

load: DB 적재

export/report: 선택(요약 리포트 생성)

# 4. 운영 체크리스트

launchd로 스케줄 실행 (TECHSPEC 참고)

로그 회전(logrotate 대체: 날짜별 파일) 또는 30일 보관 정책

DB 백업: data/db를 주기적으로 타임스탬프 복사

규칙/사전 업데이트 시 회귀 테스트 통과 확인

# 5. 참고문헌

# 참고문헌 / 참고 링크

아래 자료들은 프로젝트 기획의 전제(법/제도, 수집 윤리, 스케줄링, 라이브러리 동작)를 확인하기 위한 1차 출처입니다.

Creating Launch Daemons and Agents - Apple Developer Documentation (Archived) (2016). https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/CreatingLaunchdJobs.html

Robots Exclusion Protocol (RFC 9309) - IETF (2022). https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9309

feedparser Documentation - Read the Docs ((웹페이지)). https://feedparser.readthedocs.io/

Newspaper3k Documentation (PDF) - newspaper.readthedocs.io (2018). https://newspaper.readthedocs.io/_/downloads/en/latest/pdf/

선거여론조사 보도 공표기준 언급 보도자료 - 중앙선거관리위원회 (2005). https://www.nec.go.kr/site/nec/ex/bbs/View.do?bcIdx=135001&cbIdx=1090

NESDC 소개 및 규정(영문) - National Election Commission (Korea) ((웹페이지)). https://www.nec.go.kr/site/eng/01/10103050000002020070611.jsp